## Slide 1: IV.2 Módulo 3 Prevenção de acidentes e plano de segurança de obra
Alfredo Soeiro
10Nov18 ©

## Slide 2
PARTICIPANTES
DONO DE OBRA (DO)
COORDENADOR DE SEGURANÇA
EM PROJECTO/EM OBRA (CSP/CSO)
ENTIDADE EXECUTANTE (EE)

## Slide 3
COORDENADORES
Em projecto:
Projecto elaborado por
mais que um sujeito,
contendo opções
arquitectónicas
e técnicas complexas
Os trabalhos a executar em
função desse projecto
envolvam riscos especiais
Exista a previsão da
intervenção em obra de
duas ou mais empresas
Nomeação pelo
Dono de Obra de
Coordenador de Segurança
para a fase de projecto
O autor do projecto
garante a coordenação
nessa fase do processo
edificatório
Sim
Não
ou
e

## Slide 4
COORDENADORES
Em obra:
Se em obra intervierem
duas ou mais empresas
Nomeação pelo
Dono de Obra de
Coordenador de Segurança
para a fase de obra
Aplicação do regime geral
da SHST
Sim
Não

## Slide 5
COORDENAÇÃO
Projecto
Assegurar que os princípios gerais de prevenção
sejam integrados nas opções de projecto
Apoiar o dono de obra nos processos preparatórios
da execução da obra
Elaborar o PSS ou proceder à sua validação
Iniciar a organização da CTO e completá-la quando
não existir coordenador de segurança em obra
Informar o DO sobre as suas responsabilidades no
âmbito do diploma

## Slide 6
COORDENAÇÃO
Obra (1)
Apoiar o dono de obra na elaboração e actualização
da CPO
Apreciar o desenvolvimento e as alterações do PSS e
propor alterações à EE, tendo em vista a respectiva
validação técnica (que antecede a aprovação pelo DO)
Analisar a adequabilidade da ficha de procedimentos de
segurança (FPS) e propor alterações à EE
Verificar a coordenação das actividades das empresas
e dos trabalhadores independentes, no âmbito da SHST
Promover e verificar o cumprimento do PSS

## Slide 7
COORDENAÇÃO
Obra (2)
Coordenar o controlo da correcta aplicação dos métodos
de trabalho, quando influenciem a SHST
Promover a informação sobre SHST no estaleiro
Registar as actividades relativas à coordenação de
segurança
Assegurar que a EE garanta a reserva de acesso ao
estaleiro
Informar o DO sobre as suas responsabilidades em
matéria de SHST no âmbito do DL 273/2003 e sobre o
resultado das avaliações efectuada no domínio da SHST
Analisar as causas de acidentes graves que ocorram
no estaleiro
Integrar na CTO as alterações decorrentes da
execução dos trabalhos

## Slide 8
Instrumentos de coordenação
Plano de segurança e saúde (PSS)
Ficha de procedimentos de segurança (FPS)
Compilação técnica da obra (CTO)
Comunicação prévia de abertura do
estaleiro (CPO)

## Slide 9
PLANO SEGURANÇA E SAÚDE
Avaliação dos riscos do processo construtivo
Programação dos trabalhos
Medidas de controlo e gestão de riscos
preconizadas

## Slide 10
Compilação técnica da obra
Prevenção dos riscos profissionais nas
intervenções posteriores à edificação
Minimização dos riscos associados ao
uso da edificação

## Slide 11
INTERVENIENTES E INSTRUMENTOS
Comunicação
Prévia
Dono
de
obra
concepção
organização
execução
Entidade executante
Empregador
Subempreiteiro
Trabalhador
independente
Coordenador de segurança em fase de projecto
Coordenador de segurança em fase de obra
Autor do
Projecto
Edificação
Serviços de
prevenção
Plano de
Segurança
e Saúde
Compilação
Técnica
utilização